# 📌 RANGKUMAN LENGKAP DOKUMEN UPRAK DDP – SMART TRANSPORTATION

Tema: Smart Transportation – Sistem Optimasi Rute Angkutan Umum Berbasis AI
Tujuan utama: Mengoptimalkan rute kendaraan umum secara real-time menggunakan AI, GPS, dan IoT agar lebih efisien, cepat, dan aman.

# 1. Stakeholder & Perannya

Dokumen menjelaskan pihak-pihak yang terlibat:

| Stakeholder | Peran | Tanggung Jawab |
| --- | --- | --- |
| Dinas Perhubungan | Pemilik sistem | Menyediakan data rute & kebijakan transportasi |
| Operator Angkutan Umum | Pengguna operasional | Mengirim data kendaraan, mengikuti rute AI |
| Penumpang | Pengguna akhir | Akses rute tercepat, posisi bus/ojek |
| Tim Pengembang | Developer | Mendesain, membuat, memelihara sistem |
| Admin Sistem | Pengelola | Input data, memantau server, memonitor performa AI |

# 2. Kelayakan Teknis

Dokumen menilai apakah teknologi dapat diterapkan:

- AI: menggunakan algoritma Machine Learning, Graph Routing, Dijkstra, heuristics.

- Data yang dibutuhkan: GPS kendaraan, halte, waktu tempuh, histori kemacetan.

- Platform: Web + API, cloud server AWS/GCP.

- Teknologi: Mendukung real-time tracking, mudah diimplementasi.

# 3. Kelayakan Ekonomi (Biaya Total: Rp 65.500.000)

Rincian biaya:

- Pengembangan aplikasi: Rp 25.000.000

- Integrasi IoT & API: Rp 15.000.000

- Perangkat GPS & sensor: Rp 10.000.000

- Cloud server 6 bulan: Rp 6.000.000

- Internet perangkat: Rp 1.500.000

- Instalasi & pelatihan: Rp 3.500.000

- Pemeliharaan awal: Rp 4.500.000

# 4. Kelayakan Jadwal (6 Bulan)

- Bulan 1 – Perencanaan & analisis kebutuhan

- Bulan 2 – Desain sistem (arsitektur, database, dashboard)

- Bulan 3 – Implementasi backend + frontend

- Bulan 4 – Implementasi AI + debugging

- Bulan 5 – Uji coba & pengujian lapangan

- Bulan 6 – Go-live & monitoring awal

# 5. Metode Pengembangan (SCRUM)

Dipilih karena:

- Cepat, fleksibel, dan mudah menyesuaikan perubahan.

- Evaluasi tiap sprint → risiko lebih kecil.

- Komunikasi tim intens via daily standup.

- Cocok untuk tim kecil.

- Pengembangan iteratif & efisien.

Faktor penilaian menunjukkan Scrum paling cocok untuk proyek ini.

# 6. Analisis Kebutuhan Sistem (SRS)

## a. Latar Belakang

Permasalahan saat ini:

- Kemacetan, kecelakaan, waktu tempuh tidak efisien.

- Pengelolaan lalu lintas masih manual.

- Infrastruktur tidak cukup menampung pertumbuhan pengguna jalan.

Solusi:

- IoT, GPS, sensor, AI.

- Smart Transportation untuk meningkatkan kelancaran, keselamatan, dan efisiensi, mendukung smart city.

# 7. Ruang Lingkup Sistem

## Deskripsi Sistem

Sistem mengumpulkan data real-time dari GPS, IoT, CCTV untuk:

- Prediksi kemacetan

- Optimasi rute

- Pemantauan armada

Pengguna bisa melihat rute tercepat dan kondisi jalan.

## Manfaat Sistem

- Memberikan rute tercepat real-time

- Mengurangi kemacetan

- Monitoring armada

- Meningkatkan keselamatan

- Mempermudah pemerintah mengambil keputusan transportasi

# 8. Kebutuhan Fungsional (FITUR)

### Fitur Utama

- Pelacakan kendaraan real-time

- Estimasi waktu kedatangan (ETA)

- Smart routing (rute tercepat)

- Pembayaran digital (QRIS/e-wallet)

- Manajemen lalu lintas berbasis IoT

- Informasi kapasitas kendaraan

- Notifikasi real-time

- Dashboard Admin

### Karakteristik Pengguna

- Penumpang

- Sopir

- Admin sistem

- Pusat kendali lalu lintas

- Petugas keuangan

### Kamus Data (data yang dikelola)

- Data kendaraan

- Data rute

- Data penumpang

- Data perjalanan

- Data pembayaran

- Notifikasi sistem

### User Interface

- Halaman utama (input tujuan → rute & ETA)

- Tracking real-time

- Halaman notifikasi

- Dashboard admin

- Pemesanan tiket

- Dashboard sopir

### Interaksi Antar Modul

- Pelacakan ↔ ETA

- Rute cerdas ↔ lalu lintas

- Notifikasi ↔ kondisi jalan

- Tiket ↔ pembayaran

- Dashboard admin ↔ semua modul

### Aliran Bisnis (Business Flow)

- Pengguna memasukkan tujuan

- Sistem memberi rute & ETA

- Pengguna pesan tiket

- Pembayaran digital

- Pengguna menerima tiket

- Sopir menerima rute

- Sistem melacak kendaraan

- Pengguna memantau posisi

- Admin memonitor

- Jika ada gangguan → sistem kirim notifikasi

# 9. Kebutuhan Non-Fungsional

- Kinerja: update data tiap 2–5 detik

- Keandalan: stabil 500+ pengguna & 100 kendaraan

- Keamanan: enkripsi, 2FA

- Usability: mudah dipahami

- Portabilitas: Android, iOS, Web

# 10. Kebutuhan Organisasi

- Standar & kebijakan instansi

- Mendukung operasional armada & laporan

- Memaksimalkan server, jaringan, IoT

- Mudah dikelola & diperbarui

# 11. Kebutuhan Eksternal

- Regulasi pemerintah: UU PDP, aturan transportasi

- Interoperabilitas: e-wallet, sensor IoT, API Maps

- Kondisi teknis: harus berjalan di jaringan 4G/5G

- Standar format data: CSV, JSON

# 12. Batasan Sistem

### 1. Batas Platform

- Hanya mobile app & web admin

- Sopir hanya bisa login via mobile

### 2. Batas Teknologi

- Tergantung GPS & internet

- Pembayaran hanya QRIS/e-wallet

- IoT berfungsi hanya di area yang punya sensor

### 3. Batas Regulasi

- Wajib mematuhi UU Data Pribadi

- Tidak boleh menampilkan data pribadi secara detail